Họ và Tên : Bùi Hải Đường

MSSV: 1150080012

**DỰ ÁN: WEBSITE BÁN NÔNG SẢN SẠCH**

1. **Giao diện quản trị**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã WBS** | **Hạng mục công việc** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời gian (ngày)** | **Người thực hiện** | **Mô tả công việc** |
| 1.1.1 | Bảng điều khiển (Dashboard) | 01/09/2025 | 06/09/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | Hiển thị thống kê tổng quan, biểu đồ, doanh thu |
| 1.1.2 | Danh mục (Categories) | 07/09/2025 | 12/09/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | CRUD danh mục sản phẩm |
| 1.1.3 | Sản phẩm (Products) | 14/09/2025 | 20/09/2025 | 7 | Bùi Hải Đường | CRUD sản phẩm, hình ảnh, giá, tồn kho |
| 1.1.4 | Quản lý lô hàng (Batch/Lot Management) | 21/09/2025 | 27/09/2025 | 7 | Bùi Hải Đường | Tạo lô hàng, ngày hết hạn, mã QR |
| 1.1.5 | Danh sách đơn hàng (Orders List) | 28/09/2025 | 02/10/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | Bộ lọc theo trạng thái đơn hàng |
| 1.1.6 | Xác nhận & đóng gói đơn hàng | 03/10/2025 | 08/10/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | In phiếu, cập nhật trạng thái đơn |
| 1.1.7 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 09/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | Đang giao, Hoàn tất, Hủy |
| 1.1.8 | Hoàn/đổi trả | 12/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | Quản lý hoàn trả, hàng tồn |
| 1.1.9 | Hồ sơ khách hàng | 16/10/2025 | 19/10/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | Lưu lịch sử mua hàng, thông tin KH |
| 1.1.10 | Mã giảm giá (Coupon) | 22/10/2025 | 26/10/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | CRUD mã giảm giá, điều kiện, thời hạn |
| 1.1.11 | Blog/Bài viết | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | CRUD bài viết, SEO |
| 1.1.12 | Cấu hình vận chuyển | 05/11/2025 | 08/11/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | Thiết lập khu vực vận chuyển |
| 1.1.13 | Cấu hình thanh toán | 08/11/2025 | 12/11/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | Thanh toán COD, online |
| 1.1.14 | Thông báo Gmail | 13/11/2025 | 16/11/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | Gửi email xác nhận đơn hàng |
| 1.1.15 | Phân quyền tài khoản | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 5 | Bùi Hải Đường | Quản lý quyền truy cập |
| 1.1.16 | Báo cáo (Report) | 22/11/2025 | 25/11/2025 | 4 | Bùi Hải Đường | Doanh thu, tồn kho, sản phẩm bán chạy |

1. **Giao diện người dùng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã WBS** | **Hạng mục công việc** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời gian (ngày)** | **Người thực hiện** | **Mô tả công việc** |
| 2.1.1 | Trang chủ | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 4 | Đặng Ngọc Châu | Sản phẩm mới/bán chạy |
| 2.1.2 | Danh mục lọc | 05/09/2025 | 09/09/2025 | 5 | Đặng Ngọc Châu | Lọc theo loại, nguồn gốc, giá |
| 2.1.3 | Tìm kiếm | 10/09/2025 | 14/09/2025 | 5 | Đặng Ngọc Châu | Gợi ý từ khóa, tìm theo nội dung |
| 2.1.4 | Chi tiết sản phẩm | 15/09/2025 | 20/09/2025 | 6 | Đặng Ngọc Châu | Mô tả, ảnh, đánh giá, xác nhận |
| 2.1.5 | CMS Tin tức/Bài viết | 21/09/2025 | 25/09/2025 | 5 | Đặng Ngọc Châu | Giới thiệu, chính sách, liên hệ |
| 2.1.6 | Giỏ hàng | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 5 | Đặng Ngọc Châu | Thêm/xóa/sửa số lượng, mã giảm giá |
| 2.1.7 | Thanh toán | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 6 | Đặng Ngọc Châu | Tổng hợp đơn hàng, thanh toán |
| 2.1.8 | Xác nhận | 08/10/2025 | 13/10/2025 | 6 | Đặng Ngọc Châu | Email xác nhận đơn hàng |
| 2.1.9 | Đăng nhập/Đăng ký | 12/10/2025 | 15/10/2025 | 4 | Đặng Ngọc Châu | Xác thực tài khoản |
| 2.1.10 | Hồ sơ người dùng | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 4 | Đặng Ngọc Châu | Thông tin, đơn hàng |
| 2.1.11 | Đánh giá sản phẩm | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 5 | Đặng Ngọc Châu | Viết, xem, lọc đánh giá |
| 2.1.12 | Chính sách đổi trả | 27/10/2025 | 30/10/2025 | 4 | Đặng Ngọc Châu | Trang chính sách đổi trả, hoàn tiền |